DENTIX

Productos Dentales, S.L.

DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL PROYECTO

Tienda Online con Integración SAGE 50 Cloud

Versión 3.0 — Fase de Análisis y Diseño

Febrero 2026  ·  Documento consolidado en fase de análisis

# Índice

1.  Contexto y Descripción del Proyecto

2.  Decisiones Arquitectónicas Adoptadas

3.  Integración con SAGE 50 Cloud

4.  Plataforma Web y E-Commerce

5.  Métodos de Pago

6.  Seguridad y Cumplimiento Legal

7.  Gestión de Productos

8.  Proceso de Compra y UX

9.  Registro de Usuarios y Área de Clientes

10. Logística y Seguimiento de Envíos

11. Automatización y Notificaciones

12. Reporting y Analítica

13. SEO y Marketing

14. Infraestructura y Despliegue

15. Flujo de Publicación y Entornos

16. Estimación de Costes

17. Reparto de Responsabilidades

18. Plan de Desarrollo por Fases

19. Decisiones Pendientes

# 1. Contexto y Descripción del Proyecto

| Parámetro | Detalle |
| --- | --- |
| Empresa | Dentix Productos Dentales, S.L. |
| Sector | Instrumental y material odontológico profesional |
| Mercado objetivo | Clínicas dentales y profesionales del sector en España |
| Número de referencias | ~10.000 SKUs de instrumental odontológico |
| Tipo de venta | B2B exclusivo — acceso solo para profesionales acreditados |
| Sistema ERP maestro | SAGE 50 Cloud (sistema maestro y única fuente de verdad) |
| Fase actual | Análisis y Diseño |
| Fecha | Febrero 2026 |

# 2. Decisiones Arquitectónicas Adoptadas

Las siguientes decisiones han sido evaluadas, comparadas y confirmadas durante la fase de análisis:

| Decisión | Opción elegida | Estado |
| --- | --- | --- |
| Plataforma e-commerce | WordPress + WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Conector SAGE 50 | Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Sistema ERP maestro | SAGE 50 Cloud (unidireccional al inicio) | ✅ Confirmado |
| Pasarela de pago principal | GetNet | ✅ Confirmado |
| Pasarelas adicionales | Stripe, PayPal, Bizum, Google Pay, Apple Pay, Klarna | ✅ Confirmado |
| Hosting | VPS español con LiteSpeed (Raiola Networks) | ✅ Confirmado |
| Repositorio de código | GitHub — DentixWebCLD | ✅ Confirmado |
| Despliegue automático | GitHub Actions con FTP Deploy | ✅ Confirmado |
| Entorno de pruebas | InstaWP conectado a rama 'pruebas' de GitHub | ✅ Confirmado |
| Diseño visual | Negro cálido, rojo corporativo y blanco — Mockup v3 aprobado | ✅ Confirmado |
| Sincronización bidireccional futura | Posible activar en Conecta HUB sin cambios de código | ⚠️ En estudio |
| Comunicación SAGE 50 ↔ WooCommerce | Unidireccional inicial. Arquitectura preparada para bidireccional | ⚠️ En estudio |

⚠️ NOTA: PrestaShop fue evaluado como alternativa. Se descartó en favor de WooCommerce por mayor facilidad de gestión para el equipo de Dentix, dada la escala de 10.000 referencias donde WooCommerce ofrece rendimiento suficiente con VPS optimizado.

# 3. Integración con SAGE 50 Cloud

SAGE 50 Cloud es el sistema maestro y única fuente de verdad de toda la información de productos. Cualquier cambio en el catálogo se realiza exclusivamente en SAGE 50, nunca desde la web.

## 3.1 Flujo de datos confirmado

SAGE 50 Cloud → [Conecta HUB] → WooCommerce (sincronización automática)

WooCommerce → [Conecta HUB] → SAGE 50 Cloud (solo pedidos, clientes y pagos)

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sincronización bidireccional de catálogo (SKU, precios, imágenes, descripciones) | Conecta HUB — SAGE 50 Cloud → WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Actualización automática de stock en tiempo real o por intervalos | Webhook o cron job vía Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Pedidos web → albaranes o facturas en SAGE 50 | WooCommerce Orders → SAGE vía Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Clientes y datos fiscales sincronizados | Bidireccional vía Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Movimientos contables y ventas registrados en SAGE | Automático por conector | ✅ Confirmado |
| Logs y alertas de errores de integración | Panel de logs Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Posibilidad de activar sincronización bidireccional en el futuro | Configuración en Conecta HUB sin cambios de código | ⚠️ En estudio |

# 4. Plataforma Web y E-Commerce

## 4.1 Stack tecnológico

| Componente | Tecnología / Proveedor |
| --- | --- |
| Plataforma e-commerce | WordPress + WooCommerce |
| Lenguaje servidor | PHP 8.1+ |
| Base de datos | MySQL 8.0+ |
| Caché y rendimiento | LiteSpeed Cache (integrado con servidor VPS) |
| CDN | Cloudflare (gratuito) |
| Tema visual | Astra Pro (ultraligero, optimizado WooCommerce) |
| Optimización imágenes | ShortPixel (WebP automático) |
| Base de datos pedidos | WooCommerce HPOS activado (tablas dedicadas) |
| Máximo de plugins activos | 15 plugins auditados — cero exceso |
| Panel de administración | Accesible en www.dentix.es/wp-admin |
| Objetivo rendimiento | 90+ puntos Google PageSpeed móvil y escritorio |

## 4.2 Diseño y UX

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| Web responsiva (móvil, tableta, escritorio) | Tema Astra Pro nativo responsive | ✅ Confirmado |
| Diseño moderno, elegante y amigable | Paleta negro cálido / rojo / blanco — Mockup v3 | ✅ Confirmado |
| Tipografía Cormorant Garamond + DM Sans | Google Fonts — cargadas de forma optimizada | ✅ Confirmado |
| Checkout simplificado en una página | WooCommerce One Page Checkout | ✅ Plugin |
| Carrito persistente entre sesiones | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Búsqueda avanzada por referencia y SKU | FiboSearch o WooCommerce Product Search | ✅ Plugin |

# 5. Métodos de Pago

| Método | Proveedor / Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| GetNet (pasarela principal) | Plugin oficial GetNet para WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Tarjeta Visa / Mastercard | Stripe for WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Google Pay | Stripe for WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Apple Pay | Stripe for WooCommerce | ✅ Confirmado |
| PayPal | PayPal Payments oficial WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Bizum | Stripe (Bizum integrado en Stripe ES) | ✅ Confirmado |
| Klarna / Sofort | Klarna for WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Transferencia bancaria | Nativo WooCommerce | ✅ Confirmado |
| American Express | — Descartado | ❌ Descartado |
| iDEAL | — Descartado (mercado NL) | ❌ Descartado |
| Adyen | — Descartado (enterprise) | ❌ Descartado |
| Square | — Descartado (sin presencia ES) | ❌ Descartado |
| Pago contra entrega | — Descartado | ❌ Descartado |

# 6. Seguridad y Cumplimiento Legal

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| SSL/TLS obligatorio (HTTPS) | Let's Encrypt gratuito vía hosting | ✅ Nativo |
| Cumplimiento PCI DSS (pagos tarjeta) | Stripe + GetNet gestionan PCI DSS | ✅ Confirmado |
| GDPR / RGPD — consentimiento y textos legales | Complianz o CookieYes plugin | ✅ Plugin |
| Banner de cookies con aceptación granular | Complianz o CookieYes | ✅ Plugin |
| Política de privacidad | Página legal generada y configurable | ✅ Confirmado |
| Aviso legal | Página legal generada y configurable | ✅ Confirmado |
| Condiciones generales de venta | Página legal + aceptación obligatoria en checkout | ✅ Confirmado |
| Política de devoluciones (14 días — ley española) | Página legal + configuración WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Enlace resolución litigios ODR (UE) | Pie de página configurable | ⚠️ Configuración |
| Aceptación de términos en checkout | Checkbox obligatorio nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| ReCAPTCHA en formularios sensibles | WP reCAPTCHA Integration | ✅ Plugin |
| Autenticación multifactor para administración | WP 2FA plugin | ✅ Plugin |
| Backups diarios automáticos | UpdraftPlus o Jetpack Backup | ✅ Plugin |
| Monitorización de uptime | UptimeRobot (servicio externo gratuito) | ✅ Confirmado |

# 7. Gestión de Productos

⚠️ NOTA: La gestión del catálogo se realiza exclusivamente en SAGE 50 Cloud. WooCommerce recibe los datos automáticamente vía Conecta HUB.

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| ~10.000 SKUs de instrumental odontológico | VPS LiteSpeed + HPOS + caché objetos | ✅ Confirmado |
| Categorías y atributos de producto flexibles | Nativo WooCommerce + sincronización SAGE | ✅ Nativo |
| Variantes de producto (formatos, tamaños) | Variable products WooCommerce | ✅ Nativo |
| Imágenes optimizadas automáticamente (WebP) | ShortPixel plugin | ✅ Plugin |
| Filtrado avanzado y búsqueda por referencia / SKU | FiboSearch o WooCommerce Product Search | ✅ Plugin |
| SEO amigable por producto | Yoast SEO for WooCommerce | ✅ Plugin |
| Gestión de precios, descuentos y tarifas especiales B2B | SAGE 50 Cloud como origen + plugin tarifas | ✅ Confirmado |
| Cupones y códigos de descuento | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |

# 8. Proceso de Compra y UX

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| Carrito persistente entre sesiones | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Checkout simplificado en una sola página | WooCommerce One Page Checkout | ✅ Plugin |
| Confirmación de pedido por email (HTML + texto) | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Guardar direcciones frecuentes de entrega y facturación | Mi Cuenta — nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Campo NIF/CIF obligatorio en checkout B2B | Plugin campos personalizados checkout | ✅ Plugin |
| Selección automática método pago según país | Gestionado automáticamente por Stripe | ✅ Confirmado |

# 9. Registro de Usuarios y Área de Clientes

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| Registro y login de clientes (email + contraseña) | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Área privada 'Mi Cuenta' con historial de pedidos | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Gestión de direcciones de entrega y facturación | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Datos fiscales del profesional (NIF, razón social) | Campos personalizados plugin | ✅ Plugin |
| Recuperación de contraseña por email | Nativo WordPress | ✅ Nativo |
| Sincronización de clientes con SAGE 50 Cloud | Vía Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Roles y permisos en panel de administración | Nativo WordPress | ✅ Nativo |

# 10. Logística y Seguimiento de Envíos

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| Integración con transportistas (SEUR, MRW, DHL, Correos, UPS, FedEx) | Packlink PRO o ShipStation | ✅ Plugin |
| Cálculo automático de tarifas de envío | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Generación de etiquetas de envío | Packlink PRO | ✅ Plugin |
| Tracking de pedidos en tiempo real para clientes | WooCommerce Shipment Tracking | ✅ Plugin |
| Notificaciones automáticas por email en cada cambio de estado | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Envío gratuito a partir de importe mínimo configurable | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |

# 11. Automatización y Notificaciones

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| Email automático — pedido recibido | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Email automático — pago confirmado | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Email automático — envío con tracking | WooCommerce Shipment Tracking | ✅ Plugin |
| Notificación interna — bajo stock | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Notificación interna — errores sincronización SAGE | Panel logs Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Emails HTML con diseño corporativo Dentix | FluentCRM o Mailpoet | ✅ Plugin |

# 12. Reporting, Analítica y SEO

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dashboard con ventas, carritos abandonados, más vendidos | WooCommerce Analytics nativo | ✅ Nativo |
| Google Analytics 4 | MonsterInsights o GA4 nativo | ✅ Plugin |
| Exportación de datos para contabilidad | WooCommerce CSV Export | ✅ Plugin |
| Opiniones y valoraciones de clientes | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| URLs amigables por producto y categoría | Nativo WordPress + Yoast SEO | ✅ Nativo |
| Meta title y description por producto | Yoast SEO for WooCommerce | ✅ Plugin |
| Datos estructurados Schema.org para productos | Yoast SEO / Rank Math | ✅ Plugin |
| Integración con redes sociales (Open Graph) | Yoast SEO | ✅ Plugin |
| Cupones y promociones | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |

# 14. Infraestructura y Despliegue

| Componente | Decisión |
| --- | --- |
| Hosting | VPS con LiteSpeed — Raiola Networks (servidor español) |
| Por qué VPS | 10.000 referencias requieren caché de objetos y MySQL optimizado |
| Por qué LiteSpeed | Servidor diseñado específicamente para WordPress/WooCommerce, hasta 6x más rápido |
| Soporte | Telefónico en español, 24/7 |
| SSL | Let's Encrypt gratuito incluido |
| Backups | Diarios automáticos incluidos en VPS |
| Dominio | A contratar en Raiola Networks o Dinahosting |
| Repositorio | GitHub — DentixWebCLD |
| Despliegue automático | GitHub Actions + FTP Deploy |
| Entorno staging | InstaWP — conectado a rama 'pruebas' de GitHub |
| Entorno producción | VPS — conectado a rama 'produccion' de GitHub |

# 15. Flujo de Publicación y Entornos

Ningún cambio llega a la web pública sin la aprobación previa del cliente.

| Entorno | URL / Plataforma | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Pruebas | InstaWP (rama 'pruebas' GitHub) | Validar cambios antes de publicar. GRATIS. |
| Producción | www.dentix.es (VPS Raiola Networks) | Web real visible para clientes |

Pasos del flujo: (1) Push a rama 'pruebas' → InstaWP actualiza automáticamente → cliente revisa y aprueba → merge a 'produccion' → VPS actualiza automáticamente.

# 16. Estimación de Costes

| Concepto | Proveedor | Coste estimado | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS LiteSpeed | Raiola Networks | 25 – 40 € | Mes |
| Dominio (.es o .com) | Raiola / Dinahosting | 10 – 15 € | Año |
| SSL | Incluido en hosting | 0 € | — |
| Conector SAGE 50 Cloud | Conecta HUB | 50 – 100 € | Mes |
| Tema Astra Pro | Astra | 59 € | Año |
| WP Rocket (caché avanzada) | WP Rocket | 59 € | Año |
| ShortPixel (imágenes WebP) | ShortPixel | ~10 € | Mes |
| GetNet (pasarela principal) | GetNet / Santander | % por transacción | Por venta |
| Stripe | Stripe | ~1,5% por transacción | Por venta |
| PayPal | PayPal | % por transacción | Por venta |
| InstaWP (staging) | InstaWP | 0 € | Gratis |
| GitHub | GitHub | 0 € | Gratis |

Coste mensual fijo estimado: entre 90 y 165 €/mes (sin comisiones de pago, que dependen del volumen de ventas).

# 17. Reparto de Responsabilidades

| Tarea | Responsable | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| Creación de todo el código y configuración | Equipo de desarrollo | — |
| Contratar VPS en Raiola Networks | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Contratar dominio | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Contratar Conecta HUB (conector SAGE) | Cliente (Dentix) | Fácil |
| Configurar GetNet en la tienda | Equipo de desarrollo | — |
| Instalar GitHub Desktop (una sola vez) | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Subir cambios a GitHub (push) | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Validar cambios en InstaWP (staging) | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Aprobar publicación en web real | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Gestión diaria (pedidos, clientes) via wp-admin | Cliente (Dentix) | Fácil |
| Actualización de catálogo y precios | Dentix (en SAGE 50 Cloud) | Nativo SAGE |
| Mantenimiento técnico del servidor | Raiola Networks (soporte incluido) | — |

# 18. Plan de Desarrollo por Fases

| Fase | Nombre | Contenido | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Infraestructura | VPS, dominio, WordPress + WooCommerce, GitHub, GitHub Actions, InstaWP. | Web base en staging |
| Fase 2 | Diseño y tema | Implementación del diseño Mockup v3, identidad visual Dentix, responsivo. | Web con diseño aprobado |
| Fase 3 | Catálogo | Estructura de categorías, fichas de producto, SEO, buscador avanzado. | Catálogo funcional |
| Fase 4 | Integración SAGE 50 | Configuración Conecta HUB, mapeo de campos, pruebas sincronización. | Sincronización activa |
| Fase 5 | Pagos y legal | GetNet, Stripe, PayPal, Bizum, textos legales, RGPD, cookies. | Tienda operativa |
| Fase 6 | Logística y usuarios | Transportistas, tracking, registro clientes, área privada. | Experiencia completa |
| Fase 7 | Producción | Optimización PageSpeed, seguridad, backups y publicación en www.dentix.es. | Web pública en vivo |

# 19. Decisiones Pendientes

| Punto pendiente | Descripción |
| --- | --- |
| Comunicación SAGE 50 ↔ WooCommerce | Se confirma unidireccional al inicio (SAGE → Web). La bidireccional queda preparada en Conecta HUB para activar en el futuro sin cambios técnicos. |
| Selección de plan concreto de VPS | Confirmar plan exacto en Raiola Networks según tráfico y almacenamiento estimado. |
| Dominio definitivo | Confirmar si el dominio será dentix.es, dentix.com u otra opción. |
| Plan Conecta HUB | Confirmar el plan de suscripción de Conecta HUB más adecuado para el volumen de Dentix. |

Dentix Productos Dentales, S.L.

Documento de Requisitos v3.0 · Fase de Análisis y Diseño · Febrero 2026