DENTIX

Productos Dentales, S.L.

DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL PROYECTO

Tienda Online con Integración SAGE 50 Cloud

Versión 3.0 — Fase de Análisis y Diseño

Febrero 2026  ·  Documento consolidado en fase de análisis

# Índice

1.  Contexto y Descripción del Proyecto

2.  Decisiones Arquitectónicas Adoptadas

3.  Integración con SAGE 50 Cloud

4.  Plataforma Web y E-Commerce

5.  Métodos de Pago

6.  Seguridad y Cumplimiento Legal

7.  Gestión de Productos

8 a 12.  Compra, Usuarios, Logística, Automatización, Reporting

13. Infraestructura y Despliegue

14. Flujo de Publicación y Entornos

15. Estimación de Costes

16. Reparto de Responsabilidades

17. Plan de Desarrollo por Fases

18. Guía de Estilo Visual — Diseño Validado

19. Decisiones Pendientes

# 1. Contexto y Descripción del Proyecto

| Parámetro | Detalle |
| --- | --- |
| Empresa | Dentix Productos Dentales, S.L. |
| Sector | Instrumental y material odontológico profesional |
| Mercado objetivo | Clínicas dentales y profesionales del sector en España |
| Número de referencias | ~10.000 SKUs de instrumental odontológico |
| Tipo de venta | B2B exclusivo — acceso solo para profesionales acreditados |
| Sistema ERP maestro | SAGE 50 Cloud (sistema maestro y única fuente de verdad) |
| Fase actual | Análisis y Diseño |
| Fecha | Febrero 2026 |

# 2. Decisiones Arquitectónicas Adoptadas

Las siguientes decisiones han sido evaluadas, comparadas y confirmadas durante la fase de análisis:

| Decisión | Opción elegida | Estado |
| --- | --- | --- |
| Plataforma e-commerce | WordPress + WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Conector SAGE 50 | Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Sistema ERP maestro | SAGE 50 Cloud (unidireccional al inicio) | ✅ Confirmado |
| Pasarela de pago principal | GetNet | ✅ Confirmado |
| Pasarelas adicionales | Stripe, PayPal, Bizum, Google Pay, Apple Pay, Klarna | ✅ Confirmado |
| Hosting | VPS Dinahosting (servidores en Madrid, soporte 24/7) | ✅ Confirmado |
| Dominio (.es o .com) | A contratar en Dinahosting o Raiola Networks | ⚠️ En estudio |
| Repositorio de código | GitHub — DentixWebCLD | ✅ Confirmado |
| Despliegue automático | GitHub Actions con FTP Deploy | ✅ Confirmado |
| Entorno de pruebas | InstaWP conectado a rama pruebas de GitHub | ✅ Confirmado |
| Diseño visual | Paleta carbones + rojo corporativo — index1.html validado | ✅ Confirmado |
| Comunicación SAGE 50 ↔ WooCommerce | Unidireccional inicial. Arquitectura preparada para bidireccional | ⚠️ En estudio |

⚠️ NOTA: PrestaShop y Shopify fueron evaluados y descartados en favor de WooCommerce.

⚠️ NOTA: Dinahosting elegido sobre Raiola Networks: prueba gratuita, NVMe, PHP 8.5, WAF y backups incluidos, IP española.

# 3. Integración con SAGE 50 Cloud

SAGE 50 Cloud es el sistema maestro y única fuente de verdad. Los cambios de catálogo se realizan exclusivamente en SAGE 50.

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sincronización de catálogo (SKU, precios, imágenes) | Conecta HUB — SAGE 50 → WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Actualización stock en tiempo real o por intervalos | Webhook / cron job vía Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Pedidos web → albaranes/facturas en SAGE 50 | WooCommerce Orders → SAGE vía Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Clientes y datos fiscales sincronizados | Bidireccional vía Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Movimientos contables registrados en SAGE | Automático por conector | ✅ Confirmado |
| Logs y alertas de errores de integración | Panel de logs Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Sincronización bidireccional activable en el futuro | Configuración en Conecta HUB sin cambios de código | ⚠️ En estudio |

# 4. Plataforma Web y E-Commerce

| Componente | Tecnología / Proveedor |
| --- | --- |
| Plataforma e-commerce | WordPress + WooCommerce |
| Lenguaje servidor | PHP 8.5 (Dinahosting) |
| Base de datos | MySQL 8.0+ con discos NVMe |
| Caché y rendimiento | Varnish Cache (Dinahosting) + WP Rocket |
| CDN | Cloudflare (gratuito) |
| Seguridad servidor | WAF + antivirus + antispam (Dinahosting) |
| Tema visual | Astra Pro (ultraligero, optimizado WooCommerce) |
| Optimización imágenes | ShortPixel (WebP automático) |
| Base de datos pedidos | WooCommerce HPOS activado |
| Máximo de plugins activos | 15 plugins auditados |
| Panel de administración | www.dentix.es/wp-admin |
| Objetivo rendimiento | 90+ puntos Google PageSpeed móvil y escritorio |

# 5. Métodos de Pago

| Método | Proveedor / Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| GetNet (pasarela principal) | Plugin oficial GetNet para WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Tarjeta Visa / Mastercard | Stripe for WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Google Pay / Apple Pay | Stripe for WooCommerce | ✅ Confirmado |
| PayPal | PayPal Payments oficial WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Bizum | Stripe (Bizum integrado en Stripe ES) | ✅ Confirmado |
| Klarna / Sofort | Klarna for WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Transferencia bancaria | Nativo WooCommerce | ✅ Confirmado |
| American Express / iDEAL / Adyen / Square / Contra entrega | — Descartados | ❌ Descartado |

# 6. Seguridad y Cumplimiento Legal

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| SSL/TLS (HTTPS) | Let's Encrypt preinstalado en Dinahosting | ✅ Confirmado |
| PCI DSS | Stripe + GetNet gestionan PCI DSS | ✅ Confirmado |
| WAF y protección servidor | Incluido en Dinahosting VPS | ✅ Confirmado |
| GDPR / RGPD, cookies | Complianz o CookieYes plugin | ✅ Plugin |
| Textos legales (aviso, privacidad, condiciones, devoluciones) | Páginas configurables + WooCommerce | ✅ Confirmado |
| Aceptación términos en checkout | Checkbox obligatorio nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| ReCAPTCHA / 2FA admin / Backups diarios | Plugins + backups incluidos Dinahosting | ✅ Confirmado |

# 7. Gestión de Productos

⚠️ NOTA: Catálogo gestionado exclusivamente en SAGE 50 Cloud. WooCommerce recibe datos automáticamente vía Conecta HUB.

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| ~10.000 SKUs instrumental odontológico | VPS Dinahosting NVMe + HPOS + Varnish Cache | ✅ Confirmado |
| Categorías, atributos y variantes de producto | Nativo WooCommerce + sincronización SAGE | ✅ Nativo |
| Imágenes optimizadas (WebP) | ShortPixel plugin | ✅ Plugin |
| Búsqueda avanzada por referencia y SKU | FiboSearch o WooCommerce Product Search | ✅ Plugin |
| SEO amigable por producto | Yoast SEO for WooCommerce | ✅ Plugin |
| Precios, descuentos y tarifas B2B | SAGE 50 Cloud como origen + plugin tarifas | ✅ Confirmado |
| Cupones y códigos de descuento | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |

# 8 a 12. Compra · Usuarios · Logística · Automatización · Reporting

| Requisito | Solución | Estado |
| --- | --- | --- |
| Checkout 1 página + carrito persistente | WooCommerce One Page Checkout + nativo | ✅ Plugin |
| Campo NIF/CIF obligatorio B2B | Plugin campos personalizados checkout | ✅ Plugin |
| Área privada Mi Cuenta, historial, direcciones | Nativo WooCommerce | ✅ Nativo |
| Sincronización clientes con SAGE 50 Cloud | Vía Conecta HUB | ✅ Confirmado |
| Transportistas: SEUR, MRW, DHL, Correos, UPS, FedEx | Packlink PRO o ShipStation | ✅ Plugin |
| Tracking en tiempo real para clientes | WooCommerce Shipment Tracking | ✅ Plugin |
| Emails automáticos con diseño corporativo | Nativo WooCommerce + FluentCRM/Mailpoet | ✅ Confirmado |
| Google Analytics 4 + WooCommerce Analytics | MonsterInsights o GA4 nativo | ✅ Plugin |
| SEO: URLs amigables, meta, Schema.org, Open Graph | Yoast SEO for WooCommerce | ✅ Plugin |

# 13. Infraestructura y Despliegue

| Componente | Decisión |
| --- | --- |
| Hosting | VPS Dinahosting (servidores propios en Madrid, +20 años experiencia) |
| Por qué Dinahosting | Prueba gratuita sin límite, NVMe, PHP 8.5, WAF incluido, IP española |
| Caché servidor | Varnish Cache (Dinahosting) + WP Rocket |
| SSL | Let's Encrypt gratuito preinstalado |
| Backups | Diarios automáticos incluidos en VPS |
| Soporte | Telefónico y ticket 24/7 en español |
| Dominio | Pendiente confirmar en Dinahosting o Raiola Networks |
| Repositorio | GitHub — DentixWebCLD |
| Despliegue automático | GitHub Actions + FTP Deploy |
| Entorno staging | InstaWP — rama pruebas de GitHub (gratuito) |
| Entorno producción | VPS Dinahosting — rama produccion de GitHub |

# 14. Flujo de Publicación y Entornos

Ningún cambio llega a la web pública sin la aprobación previa del cliente.

| Entorno | URL / Plataforma | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Pruebas | InstaWP (rama pruebas GitHub) | Validar cambios antes de publicar. GRATIS. |
| Producción | www.dentix.es (VPS Dinahosting) | Web real visible para clientes |

Pasos: (1) Push a pruebas → InstaWP actualiza → cliente valida → merge a producción → VPS actualiza automáticamente.

# 15. Estimación de Costes

| Concepto | Proveedor | Coste estimado | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS WooCommerce (NVMe, PHP 8.5, Varnish) | Dinahosting | 30 – 66 € | Mes |
| Dominio (.es o .com) | Dinahosting / Raiola | 10 – 15 € | Año |
| SSL + WAF + backups | Incluido Dinahosting | 0 € | — |
| Conector SAGE 50 Cloud | Conecta HUB | 50 – 100 € | Mes |
| Tema Astra Pro | Astra | 59 € | Año |
| WP Rocket (caché avanzada) | WP Rocket | 59 € | Año |
| ShortPixel (WebP) | ShortPixel | ~10 € | Mes |
| GetNet / Stripe / PayPal | Pasarelas | % por transacción | Por venta |
| InstaWP (staging) + GitHub | Gratuito | 0 € | Gratis |

Coste mensual fijo estimado: entre 90 y 165 €/mes (sin comisiones de pago, que dependen del volumen de ventas).

# 16. Reparto de Responsabilidades

| Tarea | Responsable | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| Código, configuración y despliegue | Equipo de desarrollo | — |
| Contratar VPS y dominio en Dinahosting | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Contratar Conecta HUB (conector SAGE) | Cliente (Dentix) | Fácil |
| Instalar GitHub Desktop + flujo de push | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Validar staging y aprobar publicación | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Gestión diaria (pedidos, clientes) wp-admin | Cliente (Dentix) | Fácil |
| Actualización de catálogo y precios | Dentix en SAGE 50 Cloud | Nativo SAGE |
| Mantenimiento técnico del servidor | Dinahosting (soporte incluido) | — |

# 17. Plan de Desarrollo por Fases

| Fase | Nombre | Contenido | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Infraestructura | VPS Dinahosting, dominio, WordPress + WooCommerce, GitHub, GitHub Actions, InstaWP. | Web base en staging |
| Fase 2 | Diseño y tema | Implementación del diseño validado (index1.html), identidad visual Dentix, responsivo. | Web con diseño aprobado |
| Fase 3 | Catálogo | Estructura de categorías, fichas de producto, SEO, buscador avanzado. | Catálogo funcional |
| Fase 4 | Integración SAGE 50 | Configuración Conecta HUB, mapeo de campos, pruebas sincronización. | Sincronización activa |
| Fase 5 | Pagos y legal | GetNet, Stripe, PayPal, Bizum, textos legales, RGPD, cookies. | Tienda operativa |
| Fase 6 | Logística y usuarios | Transportistas, tracking, registro clientes, área privada. | Experiencia completa |
| Fase 7 | Producción | Optimización PageSpeed, seguridad, backups y publicación en www.dentix.es. | Web pública en vivo |

# 18. Guía de Estilo Visual — Diseño Validado

Esta sección es la referencia oficial de identidad visual para todo el proyecto. El diseño base queda definido por el archivo index1.html validado por el cliente. Cualquier pantalla adicional debe seguir estos estándares.

## 18.1 Logo y Emblema

El logo Dentix consta de tres elementos, siempre sobre fondo blanco en el header:

1. Emblema SVG: círculo grande (#1A1A1A) + círculo interior (#2D2D2D) creando efecto luna creciente + punto rojo (#C0392B) superpuesto abajo-izquierda.

2. Nombre: dentix en DM Sans weight 300, tamaño 30px, letter-spacing 2px, color #1A1A1A.

3. Dos líneas horizontales finas (#1A1A1A) + subtítulo en 9px uppercase color #9A9898.

En el footer se reproduce solo el nombre dentix en Playfair Display serif, color blanco.

## 18.2 Paleta de Colores Oficial

Paleta extraida del logo original Dentix. La gama antigua --navy (azul marino) ha sido sustituida por la gama --dark-* de grises carbon en el diseno validado.

| Muestra | Variable CSS | Valor hex | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
|  | --ink | #1A1A1A | Negro puro — emblema logo, lineas decorativas |
|  | --dark-main | #2D2D2D | Carbon principal — nav, footer, botones, textos |
|  | --dark-soft | #3A3A3A | Carbon suave — hero, trust bar, hover fondos oscuros |
|  | --gray-logo | #9A9898 | Gris logo — subtitulo logo, titulos sidebar, refs producto |
|  | --gray-mid | #6B6868 | Gris medio — textos secundarios, iconos header |
|  | --gray-light | #F2F2F2 | Gris muy claro — fondos imagenes producto, inputs, badges |
|  | --bg-soft | #F0EEED | Fondo calido — fondo general de pagina |
|  | --cream | #F8F6F1 | Crema — area de productos, fondo alternativo |
|  | --border | #E8E4DC | Borde — separadores, bordes de tarjetas e inputs |
|  | --red | #C0392B | Rojo corporativo — punto logo, botones, badges oferta, top footer |
|  | --red-hover | #D44333 | Rojo hover — estado activo de elementos rojos |

El blanco (#FFFFFF) se usa en fondos de header, sidebar, tarjetas de producto y paginas generales. No requiere variable CSS al ser valor nativo.

## 18.3 Tipografias

| Tipografia | Pesos usados | Uso en el diseno |
| --- | --- | --- |
| Playfair Display (Google Fonts) | 400, 600, 700 | Titulo hero, precios en tarjetas, nombre en footer, estadisticas |
| DM Sans (Google Fonts) | 300, 400, 500, 600 | Todo el cuerpo de texto, navegacion, botones, buscador, refs |

## 18.4 Estructura de Pantalla Validada

| Seccion | Descripcion y colores |
| --- | --- |
| Top Bar | Fondo --dark-main (#2D2D2D) · Texto blanco 60% · 12px |
| Header | Blanco · Logo + buscador central + iconos cuenta/cesta · Sticky · Sombra ligera |
| Navegacion | Fondo --dark-main · Items blanco 75% · Activo/hover rojo con borde inferior · Boton Ofertas fondo rojo |
| Hero | Fondo --dark-soft (#3A3A3A) · Grid 2 cols: texto+CTAs / tarjetas flotantes · Manchas decorativas rojo y blanco |
| Trust Bar | Fondo --dark-soft · 5 items de confianza · Texto blanco 75% |
| Category Strip | Blanco · Pills con border redondeado 30px · Activo/hover rojo |
| Shop Layout | Grid 260px sidebar blanco + 1fr productos fondo --cream |
| Footer | Fondo --dark-main · Borde superior 3px rojo · Grid 2fr+1fr+1fr+1fr · Texto blanco 60% |

## 18.5 Archivo de Referencia del Diseno

El archivo de referencia es index1.html (diseno validado por el cliente). Contiene el HTML y CSS completo, limpio, comentado y sin residuos de versiones anteriores.

| Detalle | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del fichero | index1.html |
| Estado | ✅ Diseno validado por el cliente |
| Correcciones aplicadas | Variables duplicadas eliminadas · --navy renombrado a --dark-main y --dark-soft · --charcoal y --gray-border definidas · CSS comentado basura eliminado · Margenes conflictivos buscador corregidos · Colores azulados heredados sustituidos por grises/blancos neutros |
| Variables de color en :root | 11 variables, sin duplicados, sin variables indefinidas |
| Tipografias | Playfair Display (400/600/700) + DM Sans (300/400/500/600) |

# 19. Decisiones Pendientes

| Punto pendiente | Descripcion |
| --- | --- |
| Comunicacion SAGE 50 ↔ WooCommerce | Unidireccional al inicio (SAGE → Web). Bidireccional preparada en Conecta HUB para activar sin cambios tecnicos. |
| Dominio definitivo | Confirmar si el dominio sera dentix.es, dentix.com u otra opcion. |
| Plan VPS Dinahosting concreto | Confirmar plan exacto (Store, VPS I o VPS II) segun trafico y almacenamiento estimado. |
| Plan Conecta HUB | Confirmar plan de suscripcion mas adecuado para el volumen de Dentix. |

Dentix Productos Dentales, S.L.

Documento de Requisitos v3.0 · Fase de Análisis y Diseño · Febrero 2026