DENTIX

Productos Dentales, S.L.

PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Tienda Online con Integración SAGE 50

Febrero 2026

# Índice

1.  Resumen Ejecutivo

2.  Requisitos del Proyecto

3.  Solución Técnica Propuesta

4.  Integración con SAGE 50

5.  Infraestructura y Despliegue

6.  Flujo de Publicación y Entorno de Pruebas

7.  Plan de Desarrollo por Fases

8.  Estimación de Costes

9.  Reparto de Responsabilidades

10. Próximos Pasos

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente documento recoge la propuesta técnica y comercial para el desarrollo de la tienda online de Dentix Productos Dentales, S.L. El objetivo es dotar a la empresa de un canal de venta online profesional, moderno y completamente integrado con su sistema de gestión SAGE 50.

La solución ha sido diseñada priorizando tres criterios fundamentales:

- Integración nativa y certificada con SAGE 50, requisito obligatorio e irrenunciable.

- Facilidad de uso para el equipo de Dentix, sin necesidad de conocimientos técnicos para la gestión diaria.

- Coste de infraestructura optimizado, con tecnología estándar del mercado y soporte en español.

# 2. Requisitos del Proyecto

## 2.1 Identidad y Negocio

- Web de venta de productos odontológicos para Dentix Productos Dentales, S.L.

- Reflejo de la identidad visual corporativa: logotipo, colores y tipografía.

## 2.2 Tienda Online

- Catálogo de productos odontológicos con categorías y subcategorías.

- Fichas de producto con imágenes, descripción técnica y precios.

- Carrito de compra y proceso de checkout completo.

- Pasarela de pago segura (Stripe o Redsys).

- Gestión de envíos y seguimiento de pedidos.

## 2.3 Integración con SAGE 50

- Conexión bidireccional obligatoria mediante conector certificado.

- Sincronización automática de productos, precios y stock desde SAGE hacia la web.

- Sincronización de pedidos y clientes desde la web hacia SAGE 50.

## 2.4 Panel de Administración

- Acceso protegido por autenticación de usuarios con roles y permisos.

- Gestión de productos, pedidos, clientes y stock desde un panel visual.

- Actualizable sin necesidad de conocimientos técnicos.

## 2.5 Infraestructura

- Hosting en servidor español con soporte telefónico en español.

- Repositorio de código en GitHub (DentixWeb) como fuente centralizada.

- Entorno de pruebas independiente para validar cambios antes de publicar.

# 3. Solución Técnica Propuesta

Tras analizar los requisitos, especialmente la integración obligatoria con SAGE 50, la solución elegida es WordPress con WooCommerce. Esta plataforma es la más utilizada del mundo para e-commerce y dispone de conectores certificados y con soporte técnico propio para SAGE 50.

| COMPONENTE | TECNOLOGÍA / PROVEEDOR |
| --- | --- |
| Plataforma web | WordPress + WooCommerce |
| Gestión de contenidos | Panel de administración WordPress |
| Pasarela de pago | Stripe / Redsys |
| Hosting | Dinahosting (servidores en Madrid) |
| Repositorio de código | GitHub (DentixWeb) |
| Despliegue automático | GitHub Actions con FTP Deploy |
| Conector ERP | Conecta HUB / nubyhub / O2W Connect |
| Sistema de gestión | SAGE 50 |

# 4. Integración con SAGE 50

La integración con SAGE 50 se realizará mediante un conector especializado de terceros. Existen tres opciones certificadas en el mercado: Conecta HUB, nubyhub y O2W Connect, todos compatibles con WooCommerce de forma nativa.

## 4.1 Datos sincronizados automáticamente

| SAGE 50 → Tienda Web | Tienda Web → SAGE 50 |
| --- | --- |
| - Catálogo de productos y referencias - Precios y tarifas por cliente - Stock disponible en tiempo real - Fichas de clientes existentes | - Pedidos web como albaranes o facturas - Nuevos clientes registrados - Pagos confirmados (marcados como cobrados) - Actualizaciones de datos fiscales |

Toda la sincronización ocurre de forma automática y programada. El equipo de Dentix no necesita realizar ninguna acción manual para mantener sincronizados ambos sistemas.

# 5. Infraestructura y Despliegue

## 5.1 Hosting — Dinahosting

Se ha seleccionado Dinahosting como proveedor de hosting por los siguientes motivos:

- Empresa española con más de 20 años de experiencia en el sector.

- Servidores ubicados en Madrid, garantizando IP española y cumplimiento del RGPD.

- Soporte técnico telefónico en español los 7 días de la semana.

- Plan específico para WordPress y WooCommerce con caché, antivirus y backups diarios.

- Certificado SSL gratuito incluido (conexión segura HTTPS).

Coste estimado del plan WooCommerce en Dinahosting: entre 10 y 15 euros al mes.

## 5.2 Dominio

El dominio (dentix.es o dentix.com) se puede contratar directamente en Dinahosting. El primer año está incluido con la contratación del hosting.

# 6. Flujo de Publicación y Entorno de Pruebas

El sistema de publicación está diseñado para que Dentix tenga control total sobre qué cambios llegan a la web pública y cuándo, sin necesidad de conocimientos técnicos.

## 6.1 Dos entornos diferenciados

| Entorno | URL | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Pruebas | pruebas.dentix.es | Validar cambios antes de publicar |
| Producción | www.dentix.es | Web real visible para los clientes |

## 6.2 Flujo paso a paso

- Cuando hay cambios nuevos se incorporan al repositorio GitHub.

- Al guardar cambios en la rama de pruebas, se suben a pruebas.dentix.es. El cliente revisa y valida.

- Si el cliente está conforme, aprueba los cambios y se publican en www.dentix.es.

- Si hay algo que corregir, se comunica, se subsana y se repite el proceso. La web pública nunca se ve afectada hasta la aprobación explícita del cliente.

Ningún cambio llega a la web pública sin la aprobación previa del cliente.

# 7. Plan de Desarrollo por Fases

| Fase | Nombre | Contenido | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Infraestructura | Configuración del servidor, dominio, WordPress + WooCommerce, GitHub y despliegue automático. | Web base en pruebas.dentix.es |
| Fase 2 | Catálogo | Estructura de categorías, fichas de producto, imágenes y SEO básico. | Catálogo de productos funcional |
| Fase 3 | Integración SAGE 50 | Configuración del conector, mapeo de campos y pruebas de sincronización bidireccional. | Sincronización automática activa |
| Fase 4 | Pagos y Logística | Pasarela de pago, métodos de envío, facturación automática y emails de confirmación. | Tienda operativa al 100% |
| Fase 5 | Área de Clientes | Registro y login de clientes, historial de pedidos y gestión de perfil. | Zona privada de clientes |
| Fase 6 | Producción | Optimización de velocidad, seguridad, backups y publicación en www.dentix.es. | Web pública en producción |

# 8. Estimación de Costes

## 8.1 Costes de Infraestructura (recurrentes)

| Concepto | Proveedor | Coste estimado | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting WooCommerce | Dinahosting | 10 – 15 €/mes | Sí |
| Dominio (.es o .com) | Dinahosting | 0 € (1er año incluido) | Sí |
| Certificado SSL | Incluido en hosting | 0 € | Sí |
| Conector SAGE 50 | Conecta HUB / nubyhub | 50 – 150 €/mes | Sí |
| Pasarela de pago Stripe | Stripe | ~1,5% por transacción | Sí |
| Tema premium WordPress | Themeforest | 50 – 100 € (único) | Opcional |

Coste mensual total estimado de infraestructura: entre 60 y 170 euros al mes, en función del conector SAGE elegido y el volumen de transacciones.

## 8.2 Costes de Desarrollo

Todo el trabajo de desarrollo de código, configuración, arquitectura del sistema, documentación técnica y guías de uso están pendientes de presupuestar.

# 9. Reparto de Responsabilidades

| Tarea | Responsable | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| Creación de todo el código y archivos | Equipo de desarrollo | — |
| Contratar hosting en Dinahosting | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Contratar dominio | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Contratar conector SAGE 50 | Cliente (Dentix) | Fácil |
| Validar cambios en entorno de pruebas | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Aprobar publicación en web real | Cliente (Dentix) | Muy fácil |
| Gestión diaria de productos y pedidos | Cliente (Dentix) | Fácil |
| Mantenimiento técnico del servidor | Dinahosting (soporte incluido) | — |

# 10. Próximos Pasos

Una vez revisada y aprobada esta propuesta, el orden de actuación recomendado es el siguiente:

- Aprobación de la propuesta y confirmación de requisitos por parte de Dentix.

- Contratación del hosting WooCommerce en Dinahosting y registro del dominio.

- Inicio de la Fase 1: desarrollo de la infraestructura base y primer despliegue en el entorno de pruebas.

- Selección del conector SAGE 50 (Conecta HUB, nubyhub u O2W Connect) e inicio de la configuración.

Dentix Productos Dentales, S.L.

Propuesta sujeta a revisión y aprobación del cliente · Febrero 2026